INSTITUTO TECNOLOGICO

“ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR

PEDRO DOMINGO MURILLO”

CARRERA DE INFORMATICA INDUSTRIAL

PROYECTO DE GRADO

“SISTEMA DE RESERVA DE TURNOS PARA UN CONSUTORIO DENTAL”

Estudiante: RAMOS ESPINAL LIMBER

La Paz - Bolivia

2026

1. MARCO METODOLÓGICO (SCRUM + XP)

El proyecto se desarrolló bajo la fusión de las metodologías ágiles Scrum (para la gestión y priorización del negocio) y XP - Extreme Programming (para la excelencia técnica en la construcción del código fuente de PHP).

Bitácora del Product Backlog (Priorizado)

Cada requerimiento fue transformado en un ítem del Backlog del Producto (PBI), priorizado por valor clínico y estimado en Puntos de Historia (Story Points - SP).

| ID | Épica / Módulo | Requisito / Componente | Prioridad | Estimación (SP) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Seguridad | Autenticación RBAC y control de sesiones. | Alta | 3 SP | Terminado |
| PBI-02 | Turnos | Formulario dinámico de reserva con planes de pago. | Alta | 8 SP | Terminado |
| PBI-03 | Auditoría | Cuadro de mando contable y aranceles en Bs. | Media | 5 SP | Terminado |
| PBI-04 | Clínica | Expediente, Diagnóstico e Historia Médica. | Alta | 5 SP | Terminado |
| PBI-05 | Clientes | Registro público de pacientes con UX autocompletada. | Media | 3 SP | Terminado |

Historias de Usuario (Núcleo Operativo)

HU-01: Autenticación Basada en Roles (RBAC)

- Como: Administrador / Odontólogo / Paciente.

- Quiero: Iniciar sesión ingresando mi nombre de usuario (alias) y contraseña con visualización interactiva de máscara (ojito).

- Para: Acceder de forma segura a los módulos operativos correspondientes a mi nivel de autorización.

- Criterios de Aceptación:

  - La interfaz concatena automáticamente el dominio @odontosync.com antes del envío.

  - El sistema inicializa la superglobal $_SESSION para validar rutas internas.

  - Si las credenciales son incorrectas, deniega el acceso y devuelve un código de error controlado por parámetro GET.

HU-02: Agendamiento Autónomo de Citas con Selección Financiera

- Como: Paciente registrado en el sistema.

- Quiero: Seleccionar un especialista, un servicio dental, definir la fecha/hora y elegir la modalidad de pago.

- Para: Registrar mi consulta y saber si pagaré el arancel de golpe o fraccionado en 3 sesiones.

- Criterios de Aceptación:

  - JavaScript calcula y renderiza en tiempo real el monto total o las cuotas resultantes en Bs.

  - El controlador PHP bloquea el registro si existe duplicidad exacta de fecha, hora y odontólogo.

HU-03: Auditoría y Fiscalización de Historias Clínicas

- Como: Administrador General de la Clínica.

- Quiero: Disponer de una matriz centralizada que muestre las citas, estados financieros y los bloques de diagnóstico médico registrados.

- Para: Supervisar la evolución de los pacientes y dar de alta o cancelar turnos en caliente.

- Criterios de Aceptación:

  - La celda de historial médico permite realizar un hipervínculo dinámico al formulario del bloc de notas.

  - La actualización de estados modifica instantáneamente los KPI del tablero gerencial.

Planificación del Sprint (Sprint Planning)

- Objetivo del Sprint: Construir el Producto Mínimo Viable (MVP) completamente integrado de OdontoSync (Login split-screen, Dashboard modular, Pasarela de Reservas, Listados de Auditoría de Citas, Registro Clínico y Tablero KPI).

- Duración: 1 iteración (Sprint de alta velocidad).

- Capacidad: 1 Ingeniero Full-Stack (VS Code + XAMPP).

- Alcance: 24 Story Points ejecutados con una velocidad del 100%.

2. MODELADO DE DISEÑO ARQUITECTURAL (UML)

🔹 Diagrama de Clases y Objetos

Modela la estructura de persistencia lógica en PHP orientada a objetos.

- Clase Usuario (Clase Padre): Define atributos comunes: id_usuario: int, nombre: string, apellido: string, email: string, password: string, rol: enum. Métodos: autenticar(), cerrarSesion().

- Clase Paciente (Hereda de Usuario): Añade atributos particulares: dni: string, fecha_nacimiento: date, telefono: string. Métodos: solicitarReserva(), consultarMisCitas().

- Clase Odontólogo (Hereda de Usuario): Añade atributos: especialidad: string, matricula: string. Métodos: registrarDiagnostico().

- Clase Turno / Cita: Controla las transacciones de agenda. Atributos: id_turno: int, fecha_turno: date, hora_turno: time, estado: enum, observaciones: text.

🔹 Diagrama de Secuencia (Módulo Login)

Describe la línea de vida y paso de mensajes en el sistema:

- El Usuario digita su alias y clave en la interfaz login.php.

- login.php ejecuta un script JS para mitigar el ingreso de caracteres inválidos y despacha por método POST los parámetros hacia login_process.php.

- El controlador login_process.php unifica el alias con el dominio @odontosync.com e invoca al módulo de persistencia conexion.php.

- conexion.php (Instancia PDO) ejecuta una consulta parametrizada contra la tabla usuarios en el motor MySQL.

- MySQL retorna el registro indexado. El controlador valida la coincidencia de claves, inicializa las variables de $_SESSION y redirige el flujo del navegador hacia dashboard.php.

🔹 Diagrama de Colaboraciones

Ilustra la interacción de los objetos durante la reserva de un turno:
El objeto Formulario Reserva recopila las entradas del cliente y colabora de forma directa con el objeto Controlador PDO. Este último abre una transacción atómica (beginTransaction), envía comandos INSERT sincronizados a las entidades relacionales de la base de datos, evalúa restricciones foráneas y ejecuta un commit definitivo o un rollBack ante excepciones del servidor.

🔹 Diagrama de Estados (Ciclo de Vida del Turno)

Modela los cambios de estado del registro dentro del ciclo de negocio:

- Estado Inicial: Pendiente (Creado de forma automática por el paciente con modalidad de pago guardada).

- Transición 1: El Administrador valida la llegada del paciente y presiona la acción rápida, pasando el registro a estado Confirmado.

- Transición 2: El Odontólogo selecciona al paciente en consulta desde el módulo historial.php, redacta las notas clínicas en el cuadro de texto y guarda el registro, pasando de forma definitiva a estado Completo.

- Transición Alterna: En cualquier punto previo a la consulta, el Administrador puede invocar el botón de cancelación, moviendo el estado a Cancelado (inhabilitando su suma en los balances financieros).

🔹 Diagrama de Componentes

Muestra la organización del código bajo el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador):

- Componente de Presentación (Vistas): Compuesto por las interfaces de renderizado HTML5 y CSS3 embebidas (login.php, dashboard.php, reservar.php, mis_citas.php, ver_citas.php, administrar_clinica.php, historial.php).

- Componente Lógico (Controladores): Scripts de procesamiento de backend en PHP (login_process.php, actualizar_estado.php) encargados de capturar peticiones HTTP, sanitizar datos y controlar la redirección.

- Componente de Conectividad: Script de abstracción orientada a objetos (conexion.php) que maneja el pool de conexiones seguras.

- Componente de Almacenamiento (Modelo): Base de datos relacional robusta instanciada en el motor MySQL.

🔹 Diagrama de Despliegue (Infraestructura de Red)

Modela la arquitectura de hardware y software sobre el entorno local:

- Dispositivo Cliente: Ejecuta un Navegador Web (Chrome / Edge) encargado de interpretar las respuestas del servidor y ejecutar código JavaScript ligero de interfaz.

- Dispositivo Servidor de Aplicaciones (XAMPP): Contiene el servidor web Apache modificado para escuchar peticiones en el puerto 8090, procesando los archivos PHP mediante el intérprete del servidor.

- Dispositivo Servidor de Base de Datos: Motor activo de MySQL / MariaDB que procesa y almacena las consultas y transacciones SQL a través del puerto seguro 3306.

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

En esta sección se detalla la codificación modular del software OdontoSync implementada en el entorno de desarrollo Visual Studio Code, utilizando el lenguaje de programación PHP 8.2 para el backend y el motor relacional MySQL sobre la suite local de XAMPP [HU-01].

3.1. Módulo de Autenticación por Roles e Identidad Corporativa (login.php)

La interfaz de acceso ha sido diseñada bajo un enfoque ergonómico de pantalla dividida (Split Screen) para cumplir con las especificaciones de la experiencia de usuario (UX) [HU-03]:

- Panel de Identidad Institucional (Lado Derecho): Despliega una imagen de alta resolución del consultorio médico fusionada con cápsulas traslúcidas que exponen de forma clara la Misión, Visión y Staff Médico Activo, otorgando una sólida identidad corporativa al sistema desde el primer nodo de interacción.

- Panel de Seguridad Lógica (Lado Izquierdo): Implementa el formulario de inicio de sesión. Cuenta con un script en JavaScript que autocompleta visualmente el dominio institucional @odontosync.com [HU-01]. Esto optimiza la usabilidad, ya que el operador, odontólogo o paciente únicamente digita su alias corto de cuenta. Además, se integró un componente interactivo de máscara de contraseña (Icono del Ojito 👁️) que permite alternar la visibilidad de los caracteres en caliente, previniendo errores de digitación [HU-03].

3.2. Módulo del Paciente y Pasarela de Simulación Financiera (reservar.php)

El core transaccional del lado del cliente permite el agendamiento autónomo y descentralizado de turnos odontológicos [HU-02]. El archivo vincula de forma dinámica los catálogos médicos indexados en MySQL:

- Cálculo Asíncrono de Aranceles: Al seleccionar el tipo de tratamiento dental (ej. Ortodoncia o Implantes), un disparador de JavaScript lee el atributo de precio base cargado en la base de datos y lo renderiza en pantalla dentro de un contenedor dashed de color verde en fracciones de milisegundos.

- Gestión de Flujos de Pago: El paciente cuenta con la libertad operativa de seleccionar su método de financiamiento corporativo: "Todo de golpe (Pago Completo)" o "Por sesiones (Financiamiento a 3 cuotas)". Ante esta última opción, el script frontend divide de forma matemática el arancel y proyecta dinámicamente el valor exacto que le corresponderá abonar en cada visita clínica, guardando dicha traza en el servidor bajo la columna de observaciones de la cita [HU-02].

3.3. Módulo de Consulta Privada de Turnos (mis_citas.php)

Para dar cumplimiento estricto al Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y garantizar la confidencialidad de la información médica sensible de los pacientes, se construyó una interfaz de consulta restringida [PBI-01, PBI-04]:

- El backend captura el ID de sesión del usuario activo ($_SESSION['id_usuario']) y ejecuta una consulta SQL relacional filtrada estrictamente mediante una sentencia indexada WHERE.

- Esto bloquea cualquier cruce visual de información errónea: el paciente logueado únicamente puede auditar la matriz histórica de sus propias citas programadas, montos base en bolivianos (Bs.) y estados de cuenta, quedando ciego ante las actividades de otros usuarios de la clínica.

3.4. Módulo Clínico del Odontólogo y el "Bloc de Notas" Digital (historial.php)

El entorno operativo para los profesionales de la salud centraliza la carga de datos clínicos una vez efectuada la atención del paciente en el sillón dental [HU-03]:

- La interfaz recupera de forma exclusiva los turnos cuyo estado lógico ha sido modificado previamente a "Confirmado" (indicando que el paciente ya fue validado en recepción).

- El odontólogo (ej. Dr. Carlos Mendoza) selecciona la cita en curso y dispone de un área de texto de alta capacidad que actúa como un "Bloc de Notas" Clínico Digital para registrar la evolución médica, tratamientos aplicados, recetas o piezas dentales tratadas [HU-03]. Al presionar el botón de persistencia, el backend ejecuta una transacción segura, actualiza de forma síncrona la fila y conmuta el estado de la cita al valor definitivo de "Completo".

3.5. Módulo Maestro del Administrador y Matriz de Fiscalización (ver_citas.php)

Esta es la central de mando gerencial utilizada por el Administrador de la clínica (Limber) para la auditoría, control financiero y supervisión médica total de las transacciones [HU-03]:

- Panel General de Auditoría: Renderiza una macro-tabla relacional que une 5 entidades de MySQL mediante comandos JOIN. Expone en tiempo real la correspondencia entre pacientes, médicos especialistas, aranceles bases y la evolución escrita en el bloc de notas clínico por el doctor.

- Hipervínculos de Interacción Directa: Para potenciar la fiscalización, el recuadro verde que contiene el texto de la historia clínica se transformó en un componente reactivo con cursor tipo manito. Al hacer clic sobre el diagnóstico de cualquier paciente, el sistema redirige automáticamente al Administrador maestro hacia el formulario historial.php, facultándolo para auditar, complementar o editar las notas médicas en caliente [HU-03].

- Tablero KPI Gerencial: Centraliza en una vista independiente los ingresos económicos del negocio sumando únicamente los precios de tratamientos activos (SUM(s.precio)) e indica de manera automatizada el volumen total de citas y el tamaño del staff médico actual [HU-03].

3.6 Gestión de la Configuración: Informe de Petición de Cambios

Siguiendo los estándares de la Gestión de la Configuración del Software, se documenta de forma oficial la solicitud de modificación adaptativa ejecutada sobre el sistema durante el ciclo de vida del Sprint.

Formulario de cambio

Proyecto: OdontoSync - Gestión Odontológica Identificador.

Solicitante de la petición: Dirección Clínica Fecha de solicitud: 10/06/2026

Cambio solicitado: Incorporar una pasarela de cálculo financiero interactivo en el formulario de reservas del paciente (`reservar.php`).

Motivo de la petición:Mitigar el índice de ausentismo en tratamientos de alto costo (como Ortodoncia o Implantes) permitiendo al paciente visualizar el arancel en bolivianos (Bs.) y elegir diferir el pago completo o fraccionarlo de forma automatizada en 3 cuotas por sesión.

Evaluador del cambio: Limber Ramos Espinal (Líder Backend) Fecha de evaluación: 10/06/2026

Módulos/Componentes afectados: Interfaz de reserva de turnos (`reservar.php`) y controlador transaccional PDO en MySQL. Módulos/Componentes relacionados: Cuadro de mando de alta gerencia `administrar_clinica.php` por mutación de flujo contable bruto.

Evaluación del cambio: Viable. La inyección de lógica condicional asíncrona mediante JavaScript nativo evita latencias en el servidor y optimiza el rendimiento relacional.

Esfuerzo estimado: 8 Puntos de Historia (Scrum) Prioridad/Gravedad: Alta Aceptado: SÍ Rechazado: NO

Cambio realizado por: Equipo Full-Stack Fecha de implementación: 10/06/2026

Cambio autorizado por: Docente de Asignatura Fecha de autorización: 10/06/2026

Comentarios/Observaciones: Se implementó el control mediante atributos dinámicos "data-precio" y se amarró la persistencia a la columna de observaciones de la tabla `turnos` en la base de datos MySQL.

Módulos/Funciones/Componentes y documentos modificados: Script de backend `reservar.php`, base de datos física `odontosync`, e historial clínico de auditoría general.

Nueva versión: SÍ Revisado por: Comité de Calidad de Software

Número de versión actual: v2.1.0 (Sprint 1) Fecha de revisión: 10/06/2026

3.7. Otros Documentos de Gestión de la Configuración del Software

Cada organización define los documentos más convenientes para su situación particular en el caso de la GCS. Para el resguardo, mantenimiento evolutivo y la auditoría técnica de OdontoSync se han estructurado los siguientes expedientes técnicos esenciales:

*  Dossier de Gestión de la Configuración: Contiene el inventario físico indexado de todo el repositorio de código fuente en Visual Studio Code. Incluye las vistas dinámicas, los controladores de validación logicial, el pool de conexiones seguras orientadas a objetos de `conexion.php` y el script estructurado de inicialización de la base de datos relacional `basededatos.sql`.

*  Dossier de Gestión de Cambios: Consolida el histórico técnico de las solicitudes de modificación (RFC) aplicadas sobre el sistema. Almacena la traza de las mutaciones de código aprobadas por el equipo de calidad, tales como la transformación del login tradicional a formato Split-Screen con Misión y Visión, la integración del sistema interactivo del "ojito" para contraseñas, la pasarela de fraccionamiento de cuotas y el bloc de notas clínico digital para el odontólogo.

4. ENFOQUE DE CONTROL DE CALIDAD Y CASOS DE PRUEBA

Cumpliendo con los principios de desarrollo guiado por pruebas (TDD), se aplicaron técnicas de Caja Negra (validación de interfaces y flujos de usuario) y Caja Blanca (auditoría lógica del código fuente y protección de consultas preparadas).

1. Plantilla Básica de Caso de Prueba Funcional

- ID Caso de Prueba: OS-TC-001

- Módulo / Funcionalidad: Control de Coincidencias de Citas (Evitar Duplicidad).

- Tipo de Prueba: Caja Negra (Flujo de Excepción).

- Descripción: Validar que el sistema impida el registro de una cita si el odontólogo ya se encuentra ocupado en la misma fecha y hora seleccionadas.

- Precondiciones: El Dr. Carlos Mendoza cuenta con una cita confirmada el día 17/06/2026 a las 14:30.

- Pasos de Ejecución:

  - Iniciar sesión con un rol de paciente.

  - Ingresar al formulario reservar.php.

  - Seleccionar al Dr. Carlos Mendoza, ingresar fecha 17/06/2026 y hora 14:30.

  - Presionar "Confirmar y Agendar Turno".

- Datos de Entrada: odontologo_id = 2, fecha_turno = 2026-06-17, hora_turno = 14:30:00.

- Resultado Esperado: Bloqueo de la inserción en MySQL. Renderizado en pantalla de un banner de alerta con el texto: "⚠️ Conflicto de horario: El odontólogo ya está ocupado en ese bloque."

- Criterio de Aprobación/Rechazo: APROBADO porque el script PHP ejecutó el conteo de validación previa y no duplicó la fila en la base de datos.

2. Plantilla de Caso de Prueba de Inicio de Sesión

- ID Caso de Prueba: OS-TC-002

- Módulo / Funcionalidad: Autenticación y Sanitización de Alias.

- Tipo de Prueba: Caja Negra y Caja Blanca Combinada.

- Descripción: Validar el comportamiento del login ante nombres de usuario inexistentes o contraseñas no válidas, y verificar el bloqueo de inyecciones de caracteres @.

- Precondiciones: El usuario administrativo admin@odontosync.com existe en la base de datos.

- Pasos de Ejecución:

  - Ingresar a login.php.

  - Digitar en el campo de usuario: admin@odontosync.com (intentando duplicar el dominio).

  - Digitar una contraseña errónea: errorClave456.

  - Presionar "Ingresar al Sistema".

- Datos de Entrada: usuario_alias = admin@odontosync.com, password = errorClave456.

- Resultado Esperado: El script de JavaScript remueve inmediatamente la arroba adicional en tiempo real. Al enviar el formulario, el controlador detecta el fallo de contraseña, impide la creación de $_SESSION y redirige a login.php?error=password_incorrecto.

- Criterio de Aprobación/Rechazo: APROBADO porque la interfaz blindó el campo del correo y el backend rechazó la sesión protegiendo las rutas del sistema.

3. Plantilla de Caso de Prueba de Aceptación del Usuario (UAT)

- ID Caso de Prueba: OS-TC-003

- Módulo / Funcionalidad: Experiencia de Reserva Dinámica y Plan de Pagos.

- Tipo de Prueba: Prueba de Aceptación del Usuario (UX/UI de Caja Negra).

- Descripción: Validar que la interfaz calcule de manera automática los precios y los planes de cuotas en vivo al interactuar con el formulario, facilitando la comprensión del paciente.

- Precondiciones: El paciente ha iniciado sesión y se encuentra en reservar.php.

- Pasos de Ejecución:

  - Desplegar el menú "Tratamiento Requerido" y seleccionar "Ortodoncia de Zafiro (Estética)".

  - Observar el cambio del bloque de precio.

  - Cambiar la opción del selector de pago a "Por sesiones (Financiamiento a 3 cuotas)".

  - Observar el desglose matemático en la pantalla.

- Datos de Entrada: Selección interactiva: servicio_id = 9, metodo_pago = Por sesiones.

- Resultado Esperado: El recuadro dashed cambia su texto a: "Bs. 2,100.00" instantáneamente. Al cambiar la modalidad a cuotas, JavaScript calcula y renderiza la nota azul: "O en 3 cuotas de Bs. 700.00 por sesión".

- Criterio de Aprobación/Rechazo: APROBADO debido a que el usuario final certifica que el sistema calcula los montos de forma clara antes de presionar el botón de guardar.

4. Plantilla de Caso de Prueba de Integración

- ID Caso de Prueba: OS-TC-004

- Módulo / Funcionalidad: Flujo Cruzado: Administración - Médico - Reportes.

- Tipo de Prueba: Prueba de Integración de Caja Blanca.

- Descripción: Validar que al registrar una historia clínica desde la cuenta del odontólogo, los cambios se reflejen de forma consistente en las vistas de auditoría del administrador y en los acumuladores financieros de la clínica.

- Precondiciones: Existe un turno en estado 'Confirmado' vinculado al paciente Ana Gomez.

- Pasos de Ejecución:

  - Iniciar sesión como Dr. Carlos Mendoza y abrir historial.php.

  - Seleccionar la cita de Ana Gomez, redactar las notas médicas y presionar "Grabar en el Historial".

  - Cerrar sesión, ingresar con la cuenta del administrador Limber y abrir ver_citas.php y luego administrar_clinica.php.

- Datos de Entrada: Inserción de texto: diagnostico = se realizó obturación estética con resina fotocurable en pieza 24.

- Resultado Esperado: La base de datos actualiza el estado de la fila a 'Completo'. En la vista de Limber, el bloque verde de la tabla renderiza el diagnóstico exacto guardado por el doctor. El cuadro de mando financiero añade de forma automatizada los Bs. 150.00 del costo al total acumulado de recaudación de la clínica.

- Criterio de Aprobación/Rechazo: APROBADO porque el flujo de datos viajó entre los distintos roles y pantallas de forma consistente y sin pérdidas de integridad referencial.

5. Plantilla de Caso de Prueba de Rendimiento

- ID Caso de Prueba: OS-TC-005

- Módulo / Funcionalidad: Carga Eficiente de Matrices y Tablas de Auditoría.

- Tipo de Prueba: Rendimiento y Optimización de Código.

- Descripción: Garantizar que las consultas relacionales complejas (JOIN entre 5 tablas) y el uso de bucles de renderizado foreach en PHP no generen cuellos de botella ni latencia en la carga del sistema corporativo.

- Precondiciones: El catálogo de base de datos cuenta con múltiples servicios y especialistas cargados de forma concurrente.

- Pasos de Ejecución:

  - Acceder al Dashboard de administración.

  - Hacer clic en "Ver Registro Clínico" (ver_citas.php) o en "Ver Estadísticas Generales" (administrar_clinica.php).

  - Registrar el tiempo total que tarda el servidor web Apache en resolver la página y pintar los elementos en la pantalla.

- Datos de Entrada: Petición masiva de lectura de registros relacionales sobre el puerto 8090.

- Resultado Esperado: El servidor web procesa la consulta y renderiza la interfaz HTML limpia con sus hojas de estilo CSS en un tiempo promedio inferior a los 0.2 segundos, manteniendo una tasa de error de peticiones del 0.0%.

- Criterio de Aprobación/Rechazo: APROBADO porque la optimización del modelo físico de datos y el uso de PDO garantizan una velocidad de respuesta óptima y de alta eficiencia corporativa.

6. BIBLIOGRAFÍA

*   Sommerville, I.: Ingeniería del Software, sexta edición. Addison Wesley, 2001.

*   Pressman, R.: Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, sexta edición. McGrawHill, 2005.

*   Dart, S.: Concepts in Software Configuration Management, Carnegie-Mellon University Technical Report, 1993.

*   Dart, S.: Spectrum of Functionality in Configuration Management Systems. Software Engineering Institute. 2001.

*   Estublier, J.: Software Configuration Management: A RoadMap, Technical Report Grenoble University, 2000.

*   Babich, W. A.: Software Configuration Management, Addison-Wesley, 1986.